**Проведение** **отбора** **потенциального поставщика услуг по техническому надзору за строительством многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений**

Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» настоящим в соответствии с Положением о порядке отбора поставщиков товаров, работ и услуг по благотворительным проектам, реализуемым Корпоративным фондом «Samruk-Kazyna Trust», утвержденным решением Попечительского совета Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» (протокол №12/19) от 15 ноября 2019 года (далее – Положение), объявляет о проведении конкурсной процедуры по отбору потенциального поставщика для выполнения работ по техническому надзору за строительством 6 (шести) многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений (далее – Объявление).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Объект | Многофункциональные спортивные комплексы на базе воздухоопорных сооружений |
| 2 | Место оказания услуг | 1. Актюбинская область, Мугалжарский район, город Эмба, ул. Есет батыра, 102;
2. Мангистауская область, город Жанаозен, микрорайон Мунайлы;
3. Туркестанская область, город Кентау, Орангайский сельский округ, село Орангай, ул. Мектеп, строение 4А;
4. Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, ул. Нуркен Абдиров 55Б;
5. Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Володарский сельский округ, село Саумалколь, улица Достык;
6. Алматинская область, Карасайский район, Каскеленский г/о, село Айтей, улица Наурыз, 8.
 |
| 3 | Цель и назначение Объекта | В целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» планируется строительство шести многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений. Построенные Объекты будут направлены на вовлечение населения в занятие физической культурой и массовым спортом. |
| 4 | Общая сумма (бюджета) денежных средств, выделяемых Инвестором на приобретение инжиниринговых услуг по техническому надзору в рамках настоящего отбора | не более 40 922 965 тенге с учетом НДС за 6 Объектов |
| 5 | Источник финансирования  | Благотворительные средства АО «Самрук-Казына» |
| 6 | Инвестор/Покупатель | Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» |
| 7 | Заказчик/Принимающая сторона | Третье лицо, определенное местным исполнительным органом региона, согласно договорам на выполнение комплекса работ по строительству объекта на условиях «под ключ» |
| 8 | Начало реализации  | Со дня заключения договора на оказание услуг технического надзора за строительством многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений (далее – Договор) |
| 9 | Плановые сроки реализации  | Со дня заключения Договора до 01 октября 2021 года  |
| 11 | Требования к потенциальному поставщику/Исполнителю | 1. Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; 2. Наличие аккредитации сотрудников на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах не менее второго уровня ответственности (подтверждается предоставлением нотариально засвидетельствованной копии свидетельства об аккредитации);3. Наличие аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:1) эксперт по объектам второго уровня ответственности, в части: - несущих и ограждающих конструкции – специалист с опытом работы не менее 3-х лет;- инженерных сетей – специалист с опытом работы не менее 3-х лет;- технологического оборудования – специалист с опытом работы не менее 3-х лет;2) инженер геодезист – 1 специалист (с соответствующим высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии);3) инженер по ТБ – 1 специалист с опытом работы не менее 1 года (должен иметь сертификат);4) инженер сметчик – 1 специалист (наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА).Численность специалистов предусмотреть в соответствии с приказом председателя КДС ЖКХ и УЗР от 14.12.2018 г. № 257-НҚ, расчет производится от общей сметной стоимости строительных работ.4. Наличие опыта работы в течение последних пяти лет в области инжиниринговых услуг по техническому надзору; 5. Отсутствие налоговой задолженности;6. Отсутствие просроченной задолженности перед обслуживающими банками;7. Не состоять в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков АО «Самрук-Қазына» и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;8. Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;9. Наличие необходимых материальных ресурсов на праве собственности или аренды (средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную) согласно требованиям нормативных документов Республики Казахстан.10. Наличие трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг. |
| 12 | Требования к конверту с ценовым предложением | На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;2) наименование и почтовый адрес Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust», которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении об отборе;3) наименование отбора, для участия в котором представляется ценовое предложение потенциального поставщика. |

Для участия в отборе потенциальному поставщику **в срок до 10.00 часов 23  апреля 2021 года** (срок предоставления) необходимо предоставить по указанному в настоящем Объявлении адресу ценовое предложение с документами, материалами и сведениями в прошитом и пронумерованном виде, скрепленное подписью и печатью, в запечатанном конверте через своего полномочного представителя с обязательным наличием следующих документов и сведений:

1. обращение об участии в отборе согласно форме, указанной в приложении №3 к настоящему Объявлению (далее – Обращение);
2. протокол уполномоченного органа потенциального поставщика о намерении принять участие в отборе;
3. копии учредительных документов потенциального поставщика (устав со всеми изменениями и дополнениями к нему, учредительный договор (или иной документ, содержащий сведения об учредителях/участниках), заверенные печатью юридического лица, свидетельство/справку о государственной регистрации с портала EGOV (не ранее 5 календарных дней до даты подачи Обращения);
4. нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность и документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного на подписание и подачу Обращения, ценового предложения, технической спецификации, подписание Договора и других предоставляемых документов (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия решения уполномоченного органа потенциального поставщика либо доверенность в случае, если документацию подписывает и/или предоставляет не первый руководитель потенциального поставщика);
5. справка органов государственных доходов (налоговый орган) об отсутствии задолженности (выданная не ранее 15 календарных дней до дня подачи Обращения) потенциального поставщика;
6. справки со всех обслуживающих банков второго уровня, финансовых и микрокредитных организаций об отсутствии просроченной задолженности (выданная не ранее 15 календарных дней до дня подачи Обращения) по всем видам обязательств, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки (по форме банка) потенциального поставщика;
7. справка обслуживающего банка второго уровня, подтверждающая открытие/наличие банковского счета в тенге для контроля движения денег в рамках Договора (не позднее 15 дней до даты подачи Обращения);
8. копия разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях (если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления);
9. подписанная потенциальным поставщиком техническая спецификация, предусмотренная приложением № 1 к настоящему объявлению;
10. нотариально засвидетельствованные копии свидетельства об аккредитации, аттестатов экспертов и копии дипломов о высшем образовании;
11. сведения о наличии материальных, трудовых ресурсов и опыте оказания услуг с приложением копий подтверждающих документов, которые предоставляются в соответствии приложением №2 к настоящему объявлению;
12. ценовое предложение, соответствующее предмету приобретаемых услуг и технической спецификации, по форме согласно приложению № 4 к настоящему объявлению;
13. рекомендательные письма от не менее чем 2-х контрагентов потенциального поставщика;
14. оригинал платежного поручения, подтверждающего внесение потенциальным поставщиком на указанный в настоящем объявлении банковский счет Инвестора денежных средств в размере 3% от общей суммы бюджета (выделенных средств) в качестве обеспечения исполнения потенциальным поставщиком обязательств по Договору.

Представитель потенциального поставщика при подаче конверта с ценовым предложением предоставляет ответственному работнику Инвестора копию документа, удостоверяющего его личность и документ, подтверждающий его полномочия на предоставление (сдачу) ценового предложения.

Потенциальный поставщик вправе предоставить дополнительные документы.

Ценовые предложения, поступившие по истечении указанного в настоящем Объявлении срока предоставления, приему не подлежат.

Ценовые предложения, соответствующие требованиям Положения и Объявления (с учетом приложений), принимаются по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-10, д. 17/10, на Ресепшене сотрудником Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» **в рабочие дни в период с 09.00 до 13.00 час. и с 14.30 по 18.30 час**. Контактные телефоны: 8/7172/57 68 98, 8/777/383 20 84.

Дата, время, место проведения процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: **12.00 часов 23 апреля 2021 год по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-10, д. 17/10, 11 этаж, конференц-зал.**

Приложение 1

к объявлению об отборе потенциального поставщика для выполнения инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительством 6 (шести) многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений

**Техническая спецификация**

**Наименование услуг:** услуги по техническому надзору за строительством многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений.

**Срок оказания услуг:** со дня заключения договора до 01 октября 2021 года.

**Место оказания услуг:**

1) Актюбинская область, Мугалжарский район, город Эмба, ул. Есет батыра, 102;

2) Мангистауская область, город Жанаозен, микрорайон Мунайлы;

3) Туркестанская область, город Кентау, Орангайский сельский округ, село Орангай, ул. Мектеп, строение 4А;

4) Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, ул. Нуркен Абдиров 55Б;

5) Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Володарский сельский округ, село Саумалколь, улица Достык;

6) Алматинская область, Карасайский район, Каскеленский г/о, село Айтей, улица Наурыз, 8.

1. **Предмет услуг**

В соответствии с настоящей технической спецификацией необходимо оказать услуги по техническому надзору за строительством объектов, на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ согласно Закону Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон), правилам, приказам, иным нормативным, техническим и правовым актам Республики Казахстан.

1. **Объем услуг, предоставляемый поставщиком**

Служба технического надзора:

- проверяет наличие письменных разрешений на производство работ в охранных зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог согласно [Правил](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004515725)ам установления охранных зон сетей телекоммуникаций и режим работы в них, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 281, [Правил](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000127657)ам по определению размера, режима пользования землями охранных зон и использования земель для нужд железнодорожного транспорта в полосе отвода, утвержденных приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 23 июля 2004 года № 284-I;

- осуществляет контроль за соблюдением календарного плана строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные сроки или сроки, определенные договором подряда;

- проверяет наличие на строящихся объектах государственных нормативов и исполнительной документации, поверенных средств измерений;

- совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности подрядчиком до завершения строительства;

- контролирует проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление их результатов;

- участвует в приемке оборудования после испытаний;

- на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них Заказчика и подрядчика;

- проводит контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций, в том числе операционного контроля требованиям государственных нормативов;

- осуществляет приемочный контроль, своевременно проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов в установленной форме;

- вносит в журнал по техническому надзору замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений и контролирует их выполнение;

- участвует в проверках, осуществляемых авторским надзором, органом государственной архитектурно-строительной инспекции, контролирует выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах;

- обеспечивает проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- способствует своей деятельностью целевому и рациональному использованию средств Инвестора, ведет полный и точный учет выполненных и оплаченных работ в накопительной ведомости;

- требует от подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи заказчику;

- рассматривает претензии подрядчика по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной документацией и ее качества, а также по вопросам контроля качества и приемки работ, принимает по этим претензиям решения или вносит свои предложения для принятия решения Заказчиком;

- в период строительства устанавливает совместно с подрядчиком предусмотренные проектом наблюдения за посадками ответственных зданий и сооружений и оформляет результаты наблюдений соответствующей документацией;

- при приемке выполненных по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта проверяет действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, наличие надлежаще оформленной исполнительной документации, сверяет наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни к актам приемки, с фактическим наличием на сдаваемом объекте;

- участвует в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, в оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства, а также в оценке технического состояния объектов при передаче строительным организациям для продолжения работ после расконсервации или временного прекращения строительства;

- вносит предложения Заказчику о приостановке строительно-монтажных работ, выполняемых с нарушением проектно-сметной документации и государственных нормативов;

- приостанавливает производство работ (с обязательным последующим письменным уведомлением Заказчика и подрядчика) в случаях угрозы деформаций и обрушения конструкций, опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также невыполнения указаний технического надзора по устранению дефектов и нарушений;

- вносит предложения подрядчику, а в необходимых случаях Заказчику, о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования проектно-сметной документации и государственных нормативов и не выполняющих указания технического надзора;

- вносит предложения Заказчику о внедрении прогрессивных методов производства работ, новых материалов и технологий, обеспечивающих повышение качества, снижение стоимости и сокращение сроков строительства;

- осуществляет приемку геодезических работ и подписание актов в соответствии с действующим СНиП РК;

- проверяет соответствие типов, видов и марок применяемых материалов, изделий и конструкций указанным в проектной документации;

- проверяет наличие у подрядчика документов, удостоверяющих качество применяемых им строительных материалов, изделий и конструкций – технических паспортов и других документов о качестве, сертификатов, а также документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- осуществляет контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства – документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее подрядчику;

- при выявлении несоответствий в проектно-сметной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносит предложения для решения указанных вопросов Заказчиком;

- осуществляет инспекционный контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций, в том числе операционного контроля в соответствии с требованиями действующего СНиП РК;

- принимает участие в освидетельствовании и оценке скрытых работ (совместно с ответственным представителем подрядчика) контроля в соответствии с требованиями действующего СНиП РК;

- осуществляет выполнение при необходимости контрольных измерений и испытаний, подписание совместно с ответственным представителем подрядчика акта освидетельствования скрытых работ;

- принимает участие в промежуточной приемке ответственных конструкций (совместно с ответственным представителем подрядчика) контроля в соответствии с требованиями действующего СНиП РК; выполнение, при необходимости, контрольных измерений и испытаний, подписание акта их приемки (совместно с ответственным представителем подрядчика);

- дает оценку достоверности геодезических исполнительных схем при промежуточной приемке ответственных конструкций (при необходимости – с выборочным контролем точности положения элементов конструкций);

- осуществляет надзор за соблюдением требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на скрытые работы и промежуточной приемки ответственных конструкций;

- проводит контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной технической документации;

- осуществляет контроль исполнения подрядчиком указаний и предписаний органов государственного надзора и авторского надзора;

- контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом;

- участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора, в том числе в оценке состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приемке;

- осуществляет контроль за соответствием объемов и сроков выполнения предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации; проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных исполнителем работ и затрат на устранение дефектов и переделки (выполняется по специальному поручению Заказчика);

- участвует в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства объектов, а также в оценке технического состояния объектов при пере даче их исполнителям для возобновления работ;

- извещает органы государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий;

- участвует в проведении лабораторных испытаний и в шеф-монтажных работах на объекте;

- подтверждает готовность объекта к сдаче в эксплуатацию, выдает заключение о качестве строительно-монтажных работ, по форме, утвержденной [приказом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005733987) Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии».

1. **Общие требования к Поставщику**

В рамках оказания услуг по техническому надзору поставщик обязуется:

1) представлять и защищать интересы Заказчика на объектах строительства в качестве технического представителя Заказчика;

2) в течении 2-х рабочих дней со дня заключения договора назначить официального, компетентного представителя (физическое лицо) из каждого региона, с кем необходимо вести переговоры и назначать встречи для решения производственных вопросов на период строительства Объекта;

3) обеспечивать надзор за соблюдением подрядчиком (генеральным подрядчиком) требований организационно-технологических документов, определяющих технологический процесс производства строительно-монтажных работ;

4) обеспечивать надзор за качественным выполнением строительно-монтажных работ;

5) обеспечивать надзор за соблюдением на объекте требований, указанных в подпунктах 1), 3), 4), 5), и 6) пункта 3 статьи 31-1 Закона;

7) осуществлять регулярное и надлежащее ведение журнала технического надзора;

8) участвовать в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций;

9) представлять на ежемесячной основе в орган государственного архитектурно-строительного контроля и надзора отчёт о состоянии и ходе строительства объекта;

10) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (генеральным подрядчиком) указания, довести информацию о данных фактах до сведения Заказчика, а также информировать соответствующее подразделение органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;

11) осуществлять контроль за исполнением своих указаний, внесённых в журнал технического надзора.

В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязанностей либо осуществление своей деятельности с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Исполнитель будет нести ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

В период оказания услуг, Исполнитель обязуется организовать и обеспечить свой персонал своими силами и за свой счет:

- временными жилыми и административными помещениями;

- питанием и проживанием, которое должно соответствовать нормативам установленным законодательством РК;

- транспортом и ГСМ;

- средствами индивидуальной защиты;

- приборами и средствами измерения для контроля качества выполненных строительно-монтажных работ;

- медицинским обслуживанием.

1. **Требования к отчетности**

Поставщик обязуется представлять Заказчику, а также Инвестору (по его требованию) отчет о ходе выполнения работ, не позднее 5 числа следующего за отчётным месяцем, в котором также должно содержаться краткое описание выполненных работ подрядчиком, фотографии с участка строительства, сведения о количестве привлеченных к работам работников с учетом субподрядных организаций, о наличии машин и механизмов, задействованных на участке строительства, сведения о поставке и наличии материалов и оборудования, а также рекомендации для последующих действий, которые должен предпринять Заказчик для беспрепятственной реализации проекта.

Отчеты должны быть в 2-х экземплярах, пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью (один находится у технадзора).

По окончании оказания услуг Исполнитель выдает Заказчику заключение о качестве строительно-монтажных работ согласно приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии».

1. **Требования к потенциальному поставщику**

Потенциальный поставщик должен иметь аккредитацию на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах не менее второго уровня ответственности (подтверждается предоставлением нотариально засвидетельствованной копией свидетельства об аккредитации).

Потенциальный поставщик должен быть обеспечен необходимыми для осуществления функций технического надзора контрольно-измерительными приборами и инструментами, с действующими сертификатами поверки (калибровки) средств измерения.

Численность работников экспертов определяется от общей стоимости строительно-монтажных работ.

**Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками потенциального поставщика в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.**

Приложение 2

к объявлению об отборе потенциального поставщика для выполнения инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительством 6 (шести) многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений

**Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком)**

БИН и наименование потенциального поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), уведомления, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением копий разрешений (уведомления).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разрешения (уведомления) | Вид деятельности | Особые условия (категория) | Дата и номер выдачи документа |
| 1. |  |  |  |  |

Данный пункт заполняется в случае, если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения о наличии материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением копий подтверждающих документов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование материальных ресурсов, включая контрольно-измерительных приборов и инструментов с указанием действующих сертификатов поверки (калибровки) средств измерения (приложить копии) | Количество имеющихся единиц | Состояние (новое, хорошее, плохое) | Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя) | Наименование, дата и номер подтверждающего документа |
| 1 |  |  |  |  |  |

3. Сведения о имеющихся трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением копий подтверждающих документов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование специальности (квалификации) | Ф.И.О. работников (приложить копию документа, удостоверяющего личность, приказа о приеме (переводе) работника или иного документа, подтверждающего трудовые отношения).  | Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их копии) |
| 1 |  |  |  |

4. Сведения о наличии опыта оказания услуг в течение последних 5 (пять) лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) приобретаемым услугам в рамках настоящего отбора с приложением копий подтверждающих документов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Место оказания услуг | Наименование заказчика | Год, месяц оказания услуги (с \_\_ по\_\_) | Наименование, дата и номер подтверждающего документа |
| 1 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. (*ФИО и подпись уполномоченного лица*)

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

Примечание:

1. Документами, подтверждающими опыт оказания услуг, являются акты об оказанных услугах (выполненных работах).

2. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является копия договора аренды либо копия предварительного договора аренды. При этом срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в Объявлении.

3. Не допускается представление копии договора субаренды материальных ресурсов.

4. При расчете опыта оказания услуг по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги.

Приложение 3

к объявлению об отборе потенциального поставщика для оказания инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительством 6 (шести) многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений

**Обращение об участии в отборе**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)

|  |
| --- |
| **Информация о потенциальном Подрядчике** |
|  | Учредитель (и), доля участия  |  |
|  | Ф.И.О. первого руководителя |  |
|  | Ответственный сотрудник/представитель (*Ф.И.О. должность, телефон, электронный адрес*) |  |
|  | Местонахождение:- юридический адрес,- фактический адрес |  |
|  | Опыт выполненных проектов *(за последние 5 лет, предшествующих дате подачи обращения)* |  |

Настоящим подтверждаю свое ознакомление и согласие с требованиями, указанными в объявлении об отборе потенциального поставщика для оказания услуг по техническому надзору за строительством 6 (шести) многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений по адресам: Мангистауская область, г. Жанаозен, м-н Мунайлы, Алматинская область, Карасайский район, с. Айтей, Карагандинская область, Нуринский район, с. Нура, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, п. Саумалколь, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Эмба, Туркестанская область, г. Кентау, сельский округ Орангай, а также согласие на предоставление Заказчику, Инвестору необходимой информации и документов.

Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная информация и документы являются достоверными, соответствуют действительности, что в судебные и иные разбирательства потенциальный поставщик, а также его должностные лица, учредитель(и) не вовлечены.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Адрес место нахождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. |
| «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | (*для ю.л*.) |

Приложение 4

к объявлению об отборе потенциального поставщика для оказания инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительством 6 (шести) многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений

**Ценовое предложение для участия в отборе**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(полное наименование юридического лица в соответствии со свидетельством о регистрации, фактический адрес)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование статей расходов:** | **Сумма с учетом НДС, тенге** |
| 1. | Услуга по техническому надзору объектов по следующим адресам:1. Актюбинская область, Мугалжарский район, город Эмба, ул. Есет батыра, 1022. Мангистауская область, город Жанаозен, микрорайон Мунайлы;3. Туркестанская область, город Кентау, Орангайский сельский округ, село Орангай, ул. Мектеп, строение 4А;4. Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, ул. Нуркен Абдиров 55Б;5. Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Володарский сельский округ, село Саумалколь, улица Достык;6. Алматинская область, Карасайский район, Каскеленский г/о, село Айтей, улица Наурыз, 8. |  |

**Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись)

**Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (при наличии)(подпись)

М.П.